이랜드리테일 시스템에어컨(EHP) 교체 공사 입찰 공고

뉴코아 강남점에서 시스템에어컨(EHP) 교체공사 협력사를 아래와 같이 공개 모집합니다.

1. 공고명: 시스템에어컨(EHP) 교체 공사 업체 선정 건 (총42대)

2. 지점명: 뉴코아 강남점

3. 업체선정 설명회 (현장설명회 참석 전 입찰사이트 가입 필수www.ebid.eland.co.kr )
- 일시: 2024.5.27(월) 오후 14:00(현장설명회 참석 필수) *미참석시 투찰 불가
- 장소: 서울시 서초구 잠원동 70-2지하2층 방재실
- 담당자: 이태준 팀장
- 입찰자료: 이랜드 전자입찰 사이트 참여 가능
- 질의응답: tjlee@eland.co.kr 

4. 견적서 제출 마감: 2024년 5월 29일(수) 15:00 입찰사이트 내 등록 필수

5. 업체 선정 원칙

1)신용평가서 제출 의무

2)업체 선정의 기준

- 제안서 및 견적 비용에 대한 최저가 입찰 지명

- 입찰가(최저가 기준) 우선하되, 신용평가자료 평가 반영하여 최종 업체 선정
    - 참여 후 제재기준: 업체 선정 후 공사계약 포기시 1년간 이랜드 그룹 지명경쟁 참여 제한

당사가 결정한 실행예가에 비해 현저히 낮은 금액으로 견적하여 품질, 안전에 악영향 및

공사수행 불가가 예상되는 경우에 대해서는 저가 심의를 할 수 있다.

3) 제출 후 물량정산을 통한 Nego를 실시할 수 있다.

4) 당사가 결정한 실행 예가를 초과할 경우 재입찰을 실시할 수 있다.

5) 계약 체결/공사 일정 : 지점별 개별 계약 진행, 법적 설치 일정 고려 공사 진행

6) 시스템에어컨 교체공사에 대해 1년 하자 무상보증 적용 가능해야 할 것

7) 제조사는 당사 기준 품질 조건에 부합하는 제조사 일 것

6. 지급자재 및 장비

1) 지급자재 : 없음

- 그외 각 담당자와 협의 (마감변경시 기준 전달)

2) 지급장비 : 실내기 5대/ 실외기 2대

7. 가설동력및 용수

1) 가설동력

- 현장 내 전력을 사용하며 작업선 및 작업도구는 안전장치가 부착된 것을 사용한다.

2) 가설용수

- 현장 내 용수를 사용하며 공사기간 중 정리 정돈 및 관리는 시공사가 책임 진행한다.

8. 공사대금 지불방법 ( 이랜드리테일 지급 기준 / 변경시 사전 공유 )

1) 선급금 : 없음

2) 중도금 : 없음

3) 잔   금 : 100%(공사 및 수시검사 "적합" 판정 및 인수인계 일로부터 익월 30일)

4) 지점별 공사 완료 후 지점별 지급

9. 하자보증

1) 하자보증금 : 5/100

2) 하자보증기간 : 준공 후 1년(하자보증이행증권 제출)

10. 지체보상금

1) 계약금액 * 5/1000 * 지체일수 (시공감리자 기준 미비공사에 대한 평가심의를 통해 결정)

11. 보험

1) 산재보험은 최종계약 도급업체에서 일괄 가입한다.

2) 근재보험은 최종계약 도급업체에서 필히 가입한다.

12. 제안서 및 견적서 제출

1) 시간 : 2024년 5월 29일(수) 15:00

2) 견적서 제출 사이트주소 : www.ebid.eland.co.kr 사전 가입 필수

3) 제출서류 : 견적서 및 제안서, 공정표 제출

13. 견적서 제출시 유의사항

1) 견적서는 제시된 도면, 시방서, 현장특수조건, 현장설명서, 기타 현장여건을 충분히 검토후

누락된 내용이 없도록 하며 설계를 포함한 책임시공 및 준공 조건임.

2) 각종 보험료, 안전관리비 포함 제출

3) 승강기 정보센터 내용 확인 및 현장 확인 후 견적서 작성

- 작성 견적과 현장과 불일치 할 경우 업체 비용으로 조치 한다.

14. 기업비밀 유지

1) 현장설명회 자료 및 전자시스템을 통해 제공한 모든 공사관련내용에 대하여는 어떠한

경우도 당공사외 다른 목적으로 일체 사용하지 않는다.

-> " 비밀유지 서약서 " 를 필히 서면 제출한다.

15. 정산방법

1) 실공사 후 물량정산 조건이며 계약이후 단가 인상은 없음.

2) 공사감리자와 상호합의된 설계변경 및 추가요청공사 외에는 일체의 공사비 변경 없음.